REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de Seine & Marne

Arrondissement de Fontainebleau

## SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT

## ET D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DU BOCAGE

## Lorrez le Bocage-Préaux – Blennes  – Diant - Chevry en Sereine – Villemaréchal – Vaux sur Lunain – Villebéon - Paley

23 rue de la tour – 77710 LORREZ LE BOCAGE – Tél 01.64.31.48.13  - interco.lorrez@wanadoo.fr

##### Proces-Verbal Seance du 27 Septembre 2023

Date de la convocation : 25/09/23

Membres en exercice : 16   - Membres présents : 9   – Membres votants : 9 & 1 pouvoir

L’an deux mil vingt-trois, le mercredi 27 septembre à 9h30, les délégués du syndicat intercommunal d’assainissement et d’adduction

d’eau potable du bocage, légalement convoqués, se sont réunis en la salle des fêtes de Villemaréchal  sous la présidence de

M. Didier FOURDRAIN, Président du SIAAEP DU BOCAGE.

Etaient présents :

| CCPM - CHEVRY EN SEREINE : | M. Didier FOURDRAIN |
| --- | --- |
| CCPM - BLENNES | M. Jean-François ROBERT |
| LORREZ LE BOCAGE-PREAUX : | M. Michel DENISOT (Pouvoir de M. Gallois) |
| VILLEMARECHAL : | M. Jean-Pierre GASCUEL – M. Laurence KLEIN |
| VILLEBEON : | M. Didier MARCOIN- M. Francis PLE |
| PALEY : | M. Michel COCHIN |
| CCPM : | M. Daniel VILLETTE |

Etaient absents excusés :

| VAUX SUR LUNAIN | M. Arnaud GRONFIER |
| --- | --- |
| LORREZ LE BOCAGE-PREAUX | M. Claudy GALLOIS (pouvoir à M. Denisot) |
| CCPM - DIANT : | Mme Isocline GARREAU |

Etaient absents :

| CCPM - CHEVRY EN SEREINE : | M. Claude D’ESTAMPES |
| --- | --- |
| VAUX SUR LUNAIN : | M. Michel GRAO |
| CCPM - BLENNES | M. Laurent YONNET |
| PALEY | M. Daniel GILLON |

La séance est ouverte à 9h35

M.Gascuel, vice-président du SIAAEP, est désigné secrétaire de séance.

SIAAEP

Le compte-rendu précédent ne soulevant aucune observation, il est adopté à l’unanimité ;

L’ordre du jour est alors abordé.

1 – Décision modificative n°2

Pour des raisons d’ajustements comptables, les crédits ouverts en dépense d’investissement aux comptes t 2762-041 ainsi que le compte 2315-041 en recette d’investissement doivent être abondés.

Après avoir entendu les explications de M. Gaudry & de M. Fourdrain, notamment l’existence d’un marché à bons de commandes, les délégués adoptent à l’unanimité la décision modificative n°2 suivante :

Compte 2762-041 : + 55 000€

Compte 458101 :    - 55 000€

Compte 458202 :    - 55 000€

Compte 2315-041 : + 55 000€

M. Fourdrain insiste sur le fait que ce n’est qu’un jeu d’écritures comptables. Il n’y a pas de crédit supplémentaire de créer.

2 – Délibérations & Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS)

M. Gaudry informe l’assemblée qu’il a reçu le Rapport Annuel du Délégataire (RAD)  avec un retard de plus d’un mois.

Ce qui a grandement pénalisé le syndicat. En effet, le travail réalisé porte sur les services d’eau et assainissement non collectif du SIAAEP mais aussi de Paley et de Villebéon soit six entités à renseigner dans SISPEA.

Mme Klein confirme qu’il s’agit d’un travail complexe et fastidieux.

A ce propos, M Gaudry tient à remercier le M. Pouloin de la Direction Départementale du Territoire pour son aide et son soutien quant à l’élaboration des documents.

A l’issue de la saisine des données, des différences sensibles sont apparues entre les chiffres de la SAUR (RAD) et ceux issus des RPQS. C’est le cas notamment de la qualité de service (73% pour le RAD et 66% pour le RPQS du SIAAEP).

De plus, chacun des six rapports doit être validé par une délibération.

Enfin M.Gaudry rappelle aux délégués que ces documents doivent faire l’objet d’un débat en conseil municipal pour chacune des communes membres.

Les délibérations sont APPROUVEE à l’unanimité des présents et représentés.

3 - Extension du périmètre du syndicat avec les demandes d’adhésion de Nanteau-sur-Lunain & Treuzy-Levelay

Le Président ne cache pas aux délégués que le Département ainsi que l’Etat mettent la pression sur le syndicat pour que l’élargissement se fasse.

M. Fourdrain demande aux délégués leur accord pour lancer un état des lieux du patrimoine des deux communes. Cela coûterait entre 4 000€ et 5 000€ et cela permettrait de prendre la décision en connaissance de cause. L’assemblée accède à sa demande. Pour limiter le coût de cet audit, le Président propose d’en répartir le coût entre les deux communes candidates et le syndicat. L’assemblée suivant cette proposition, M. Fourdrain annonce qu’il va se mettre en contact avec les élus concernés pour leur soumettre l’idée.

Mme Klein insiste sur le fait que la notion de solidarité entre communes doit être présente lorsqu’on adhère à un syndicat comme le SIAAEP. « Tu finances mes travaux. En échange, je m’engage à faire de même dès que besoin ». Elément que l’on ne retrouve guère dans les conditions d’adhésion présentées par les deux communes candidates.

Enfin, les délégués signalent qu’en cas d’échec définitif, il existe une solution alternative pour Nanteau-sur-Lunain et Treuzy-Levelay, à savoir l’adhésion aux branches eau et assainissement de la CCMSL.

4-Point sur les travaux-Questions diverses

- Château d’eau de Blennes-Villoiseau :

M. Fourdrain informe l’assistance que les travaux s’éternisent.

Les entreprises sont dans l’attente de la délivrance du Consuel pour procéder à la réception des travaux.

En attendant, le Président a demandé au cabinet d’étude de faire accélérer les travaux.

Le Président souligne qu’il reste vigilant quant à l’actualisation des prix.

- Interconnexion Géfontaine – Villenouette  et Paley:

Le Président informe les délégués que les travaux se déroulent conformément au planning. L’interconnexion Géfontaine/ Villenouette à Lorrez est terminée. Les travaux sur la RD 69 à Paley doivent être réceptionnés prochainement.

M. Cochin alerte le Président sur l’affaissement de certains ouvrages. Ce dernier l’informe qu’il va demander à M.Prély de voir ce qu’il en retourne.

- Le renouvellement des branchements en plomb :

M. Fourdrain informe l’assistance que les chantiers s’enchaînent à un bon rythme sur l’ensemble du territoire des communes composant le syndicat. La première tranche est terminée.

M. Gascuel signale qu’il vient d’être informé d’une fuite après compteur à Blennes

- Prix de l’eau

Le Président informe l’assemblée qu’il convient de réunir le comité pour débattre du prix de l’eau.

Les délibérants tombent d’accord sur le jeudi 26 octobre à 9h30 à Villemaréchal.

- Finances

M.Gascuel annonce que le syndicat a déjà réalisé pour plus d’un million de travaux. Enfin il ne faut pas oublier la traversée de Lorrez qui doit être réalisée dans les deux ans.

SPANC

A – Retour sur les premières facturations :

A la suite des premiers contrôles inopinés réalisés par M. Tong sur Chevry, des administrés se sont émus de recevoir une facture.

M. Fourdrain rappelle qu’il y a eu un règlement du SPANC avec une grille tarifaire adopté à la disposition du public dans chaque mairie.

M. Tong convient qu’il est nécessaire de revoir la lettre d’avis de passage sur ce point pour clarifier les choses.

Il explique qu’il effectue les visites commune par commune.

M. Plé propose que, dans ce cas-là, la commune ciblée par M. Tong peut en informer la population locale par affichage en mairie et/ ou sur « Panneaupocket ».

Mme Klein souhaite que le SIAAEP fasse un courrier à ce sujet pour pouvoir l’insérer dans le bulletin municipal.

Il s’en suit un débat quant à l’objet même du contrôle : est-ce la conformité aux normes ou le bon fonctionnement qui est contrôlé ?

Plusieurs délégués soulignent que les normes sont appelées à évoluer au fil du temps.

Mme Klein insiste sur le prix très élevé des installations et qu’il est compliqué financièrement pour les administrés de les renouveler régulièrement.

M. Tong précise qu’il effectue majoritairement des vérifications suite à des mutations.

M. Fourdrain signale que le site internet du SIAAEP est en phase de finalisation.

Questions diverses :

Néant

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30.

La Secrétaire de séance 								Le Président

M. Jean-Pierre GASCUEL

Didier FOURDRAIN